|  | Compte Rendu de Marquage – Piquetage (Code Env. Art R 554-27) | EN.TRX.02 V2.0 |
| --- | --- | --- |

1.  CONTEXTE ADMINISTRATIF

| Date : | 30 / 06 / 2026 | Chantier : | RCU MATABIAU — Secteur 2 — Rue Jean Aicard (S2-03) |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de début des Travaux : | 01 / 07 / 2026 | Adresse : | Rue Jean Aicard — 31500 TOULOUSE |
| Durée prévisionnelle des travaux : | 59 jours (01/07 → 28/08) | N° de DICT : | 2024012300646DAC / 2024012301659D2B |
|  |  | DT-DICT conjointe ☒ | DT-DICT disjointe ☐ |
| Phase de chantier : | Phase 1 (PLB44) |  |  |

| Présents sur Site |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable de Projet | Exécutant des Travaux | Exploitant de Réseau |
| Raison sociale : ENGIE Solutions / TER | Raison sociale : FCTP | Raison sociale : ______________________ |
| Nom : Romain REA | Nom : Mathieu BONHOMME | Nom : ______________________ |
| Fonction : Chef de projet MOA | Fonction : Coordination chantier | Fonction : ______________________ |

Pour cette opération, le marquage/piquetage a été réalisé par :

☐  Le Responsable du Projet

☐  L'Exploitant de Réseau

☒  L'exécutant des Travaux, agissant sur la demande et sous la responsabilité du Responsable de Projet et conformément au contrat/bon de commande/ordre de service TER-2025-010-RCU2

2.  CONTEXTE DU CHANTIER

Tous les récépissés des DICT ont été obtenus (Voir dossier chantier).

| Caractère | Nombre de Réseaux concernés dans la Zone Terrassée Impactant le Sol, élargie à 2m. (Cf. Récépissé DICT) | Nombre de Réseaux Matérialisés | Récépissés DICT et plans présents sur site |
| --- | --- | --- | --- |
| Non Sensible | 4 (Orange, SFR/Axione, TM Voirie, TM Éclairage) | 4 | OUI |
| Sensible | 4 (ENEDIS BT, GRDF distribution, Eau Potable TM, Feux tricolores) | 4 | OUI |

3.  DETAIL DU MARQUAGE

| Des prescriptions techniques complémentaires ont été données par l'Exploitant à l'Exécutant des Travaux Si oui nommer les réseaux : GRDF (gaz distribution) — prescriptions PSR | Oui ☒ Non ☐ |
| --- | --- |

|  | Compte Rendu de Marquage – Piquetage (Code Env. Art R 554-27) | EN.TRX.02 V2.0 |
| --- | --- | --- |

| Nature des Réseaux | Couleur du marquage | Exploitants Concernés | Axe marqué | Prof attendue | Classe de Précision | Branchements marqués (oui/non/NC) | Marqué par FCTP (oui/non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electricité BT, HTA ou HTB | Rouge | ENEDIS | Oui | 0,80 m | A | Oui | O ☒ N ☐ |
| Eclairage, Feux tricolores et Signalisation routière | Rouge | TM Éclairage | Oui | 0,50 m | B | Oui | O ☒ N ☐ |
| Gaz, Combustible (transport) | Jaune |  |  |  |  |  | O ☐ N ☒ |
| Gaz, Combustible (distribution) | Jaune | GRDF | Oui | 0,80 m | A | Oui | O ☒ N ☐ |
| Hydrocarbures | Jaune |  |  |  |  |  | O ☐ N ☒ |
| Produits Chimiques | Orange |  |  |  |  |  | O ☐ N ☒ |
| Eau Potable | Bleu | Eau TM | Oui | 1,00 m | B | Oui | O ☒ N ☐ |
| Assainissement et Pluvial | Marron | TM Voirie | Oui | 1,20 m | B | Oui | O ☒ N ☐ |
| Chauffage | Violet | (à créer) |  |  |  |  | O ☐ N ☒ |
| Climatisation | Violet |  |  |  |  |  | O ☐ N ☒ |
| Télécommunications | Vert | Orange / SFR | Oui | 0,60 m | C | Oui | O ☒ N ☐ |
| Feux tricolores et signalisation routière TBT | Vert | TM | Oui | 0,50 m | B | Oui | O ☒ N ☐ |
| Zone de travaux | Blanc | FCTP | Oui | - | - | Oui | O ☒ N ☐ |
| Zone d'emprise multiréseaux | Rose |  |  |  |  |  | O ☐ N ☒ |

Tableau et code couleur établis selon la Norme NF P 98-332

| La zone d'incertitude est matérialisée par un chevron « > < » pour les classes de précisions A et B ou par un « < > » ou sans chevron pour la classe C. | Oui ☒ Non ☐ |
| --- | --- |

| Les organes de coupure des réseaux concernés ont bien été matérialisés et dégagés de tout obstacle. Tout le personnel du chantier a été informé sur la localisation des organes de coupure. | Oui ☒ Non ☐ |
| --- | --- |

4.  COMMENTAIRES

| Responsable de Projet | Exécutant des Travaux | Exploitant de Réseau |
| --- | --- | --- |
| RAS. | Marquage réalisé le 30/06 avant démarrage 01/07. Chevrons > < posés zones classes A/B. Photos jointes dossier chantier. | RAS. |

5.  SIGNATURES

| Responsable de Projet | Exécutant des Travaux | Exploitant de Réseau |
| --- | --- | --- |
| Nom : Romain REA | Nom : Mathieu BONHOMME | Nom : _______________________ |